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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HUẾ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                   Huế, ngày   tháng 6 năm 2026DỰ THẢO


KẾ HOẠCH
[bookmark: _Hlk231219074]Quản lý Hành lang đa dạng sinh học kết nối Khu dự trữ thiên nhiên Sao La và Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, thành phố Huế, giai đoạn 2026-2030

[bookmark: _Hlk232338368]Thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Luật Sửa đổi, bổ sung 15 Luật về lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025; Quyết định 1352/QĐ-TTg ngày 08/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số….. /QĐ-UBND ngày ../…/2026 của UBND thành phố Huế Về việc Thành lập Hành lang đa dạng sinh học kết nối Khu dự trữ thiên nhiên Sao La và Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, thành phố Huế;
Để tranh thủ nguồn lực từ các dự án đã được UBND thành phố Huế phê duyệt theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2025 tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) và Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học (NBSAP) tại thành phố Huế” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF-Thuỵ Sỹ) tài trợ (gọi tắt là dự án GBF); Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2026 tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Giải pháp và Hành động vì Con người và Thiên nhiên” do Tổ chức World Wide Fund for Nature (WWF-Việt Nam) tài trợ (gọi tắt là dự án SAPAN), UBND thành phố ban hành Kế hoạch Quản lý Hành lang đa dạng sinh học kết nối Khu dự trữ thiên nhiên Sao La và Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, thành phố Huế (dưới đây gọi tắt là Hành lang), giai đoạn 2026-2030 với những nội dung như sau:

[bookmark: _Hlk232337857]I. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU 
1. Mục đích
Xây dựng Kế hoạch quản lý Hành lang giai đoạn 2026-2030 nhằm phát huy vai trò của các chủ rừng; nội lực của các cộng đồng dân cư phối hợp thực hiện các hoạt động  bảo tồn và phát triển bền vững.
2. Mục tiêu
- Nhằm cụ thể hóa  Quyết định số......./QĐ-UBND ngày  tháng  năm 2026 của UBND thành phố;
- Xác định rõ vai trò của các bên tham gia vào Hành lang kết nối Khu DTTN Sao La và Khu DTTN Phong Điền;
- Xây dựng mô hình quản lý Hành lang theo nguyên tắc xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực; bảo đảm phát huy đầy đủ nội lực cộng đồng; phát huy vai trò của phụ nữ, nhóm hộ nghèo, người yếu thế tham gia vào mọi hoạt động phát triển sinh kế bền vững và góp phần vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) trong Hành lang.
[bookmark: _Hlk232337888]II. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN
1. Nguyên tắc quản lý Hành lang
Kế hoạch quản lý Hành lang phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Bảo đảm mục tiêu của Hành lang nêu trên đáp ứng yêu cầu nội dung của Quyết định số….. QĐ-UBND ngày     /   /2026 của UBND thành phố;
b) Phải đạt được sự hài hòa các mục tiêu bảo tồn với mục tiêu phát triển khác của xã hội; đảm bảo huy động tối đa sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là các chủ rừng, các nhóm hộ, các cộng đồng sống trong vùng HLĐDSH; trong đó chú ý đến vai trò của phụ nữ, nhóm hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số;
c) Phải chú trọng đến việc đảm bảo dịch vụ hệ sinh thái, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch BV&PTR của thành phố và của các xã nêu trên; chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững và tham gia vào cung cấp dịch vụ hấp thụ các bon rừng;
d) Các hoạt động đầu tư, phát triển trong Hành lang được quản lý theo pháp luật hiện hành và với điều kiện không làm giảm các diện tích và chất lượng các khu rừng phòng hộ, rừng tự nhiên;
đ) Phải kế thừa thành quả liên quan về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện kế hoạch quản lý Hành lang đã có;
e)  Coi trọng tính thiết thực, khả thi, trên cơ sở phân tích thực trạng; đánh giá nguồn lực, và lồng ghép quản lý Hành lang vào các chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả thực thi; chú trọng phát huy trách nhiệm và lợi ích cộng đồng; phát huy các nguồn lực từ các chương trình, dự án ngoài ngân sách Nhà nước đã đầu tư, hỗ trợ.
2. Phạm vi thực hiện
Theo Quyết định số……/QĐ-UBND ngày  /  /2026 của UBND thành phố Về việc Thành lập hành lang đa dạng sinh học kết nối Khu dự trữ thiên nhiên Sao La và khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền.
[bookmark: _Hlk231219692][bookmark: _Hlk232337947]III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Nhóm chỉ tiêu phát triển thể chế và bảo vệ
a) Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ hiệu quả và nâng cao chất lượng;
b) Giảm tối thiểu 80% số vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp trong hành lang; không còn tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng tự nhiên trái pháp luật để lấy đất sản xuất;
c) Tối thiểu 6 tháng các bên liên quan phối hợp chia sẻ thông tin định kỳ; đánh giá rút kinh nghiệm; các thông tin BV&PTR trong Hành lang được chia sẻ cập nhật cho các bên liên quan cùng phối hợp;
d) Nhân rộng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý thực bì thay cho phương pháp đốt sau khai thác rừng trồng keo để trồng lại rừng;
đ) Tối thiểu xây dựng 3 mô hình khu vực bảo vệ hiệu quả ngoài khu dự trữ thiên nhiên;
e)100% quy ước BV&PTR của thôn được cập nhật nội dung phối hợp quản lý Hành lang.
2. Nhóm chỉ tiêu quản lý, giám sát và phát triển đa dạng sinh học
a) Tối thiểu 30% diện tích đất trống phân mảnh trong Hành lang được phục hồi rừng bằng cây bản địa đa loài; cây đa mục đích mô phỏng theo rừng tự nhiên tại từng địa bàn;
b) Số loài quý hiếm chỉ thị trong Hành lang được ghi nhận xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau;
c) Tối thiểu 30% diện tích rừng nghèo, rừng nghèo kiệt, rừng phục hồi trong Hành lang được nuôi dưỡng, làm giàu rừng nhằm nâng cao chất lượng rừng tự nhiên;
d) Tối thiểu 30% diện tích đất trống đối tượng 2 được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung các loài cây bản địa, nhất là các loài cây đa mục đích tại chỗ;
đ) Tối thiểu 50% diện tích rừng trồng keo trong Hành lang được trồng cây bản địa đa mục đích bao quanh ranh giới lô rừng để nâng cao tính đa dạng sinh học;
e) Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện do UBND xã quản lý được giao cho cộng đồng; 
g) Diện tích rừng đã giao và các ban quản lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ) được hợp nhất theo đơn vị thôn mới.
3. Nhóm chỉ tiêu sinh kế bền vững và bình đẳng giới, hoà nhập xã hội
a) Tối thiểu 50% diện tích rừng keo, và 3 khu rừng cộng đồng trong Hành lang tham gia chứng chỉ quản lý rừng bền vững và tối thiểu 25% chuyển hoá rừng trồng gỗ lớn; 
b) Tối thiểu mỗi một xã trong Hành lang xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng dòng keo mới kháng bệnh và hỗn giao giữa cây keo mô và cây keo lai; phấn đấu nâng cao lượng tăng trưởng rừng trồng 35-40m3/ha/năm và giá trị rừng trồng gỗ lớn đạt tối thiểu 35 triệu/ha/năm;
c) Hỗ trợ các BQLRCĐ và chủ rừng xây dựng Dự án hấp thụ và lưu trữ các bon rừng (cả rừng trồng và rừng tự nhiên);
d) Tối thiểu nhân rộng mô hình tổ hợp tác dịch vụ lâm nghiệp để hỗ trợ giải quyết việc làm tại chỗ cho 3 cộng đồng dân cư thôn;
đ) Tối thiểu mỗi thôn xây dựng được một mô hình liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với chủ rừng hộ gia đình, cá nhân để duy trì rừng trồng keo gỗ lớn; để từng bước giải quyết tình trạng người dân gặp khó khăn về thu nhập phải bán rừng non;
e) Sử dụng diện tích trồng mây hiện có trong hành lang để xây dựng mô hình điều chế nâng cao chất lượng rừng trồng mây; nhằm khai thác sử dụng bền vững;
g) Tối thiểu góp phần giúp 50% hộ nghèo và cận nghèo trong hành lang thoát nghèo bền vững thông qua nhân rộng các mô hình sản xuất và dịch vụ nông lâm nghiệp;
h) Tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý rừng cộng đồng đều có sự tham gia của phụ nữ, hộ nghèo và cận nghèo, nhóm người yếu thế trong cộng đồng bảo đảm công bằng, bình đẳng và không để ai bị bỏ lại phía sau.
[bookmark: _Hlk232337975]IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HÀNH LANG
Kế hoạch quản lý Hành lang, giai đoạn 2026-2030 ngoài việc thực hiện các nội dung kế hoạch thuộc nhiệm vụ thường xuyên về BV&PTR của từng chủ rừng; từng địa phương; trên cơ sở các nguồn lực hiện có phải được ưu tiên đầu tư trước và tập trung vào các nhiệm vụ và biện pháp thực hiện sau:
[bookmark: page34][bookmark: _Toc40233959]1.  Quản lý bền vững Hành lang
	a) Kiểm tra, rà soát hệ thống mốc, bảng ranh giới và thay thế các mốc, bảng bị hỏng và mất trên toàn bộ diện tích Hành lang
Các chủ rừng phải chủ động rà soát lại mốc bảng theo ranh giới khu rừng được giao để có kế hoạch đề xuất bổ sung hoặc thay thế các mốc bảng bị hư hỏng, mất mát; bảo đảm xác định rõ ranh giới rừng giữa các chủ rừng
b) Xây dựng các kế hoạch và phối hợp thực hiện giám sát đa dạng sinh học 
Các chủ rừng phải chủ động lập kế hoạch ứng dụng tiến bộ công nghệ để phối hợp triển khai các hoạt động giám sát đa dạng sinh học
	c) Rà soát và bổ sung quy ước BV&PTR; quy chế phối hợp giữa các thôn, bản
- Các BQLRCĐ thôn, bản trên cơ sở hướng dẫn Quy chế quản lý rừng cộng đồng theo QUyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND thành phố để hoàn thiện quy ước BV&PTR cập nhật quy định về phối hợp quản lý Hành lang;
- Các BQLRCĐ giáp ranh với các chủ rừng khác phải xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ Hành lang vùng giáp ranh.
d) Bảo tồn các loài mục tiêu trong Hành lang:
 Các chủ rừng thực hiện các hoạt động giám sát; học hỏi và đánh giá sinh cảnh các loài mục tiêu trong Hành lang; xây dựng chương trình bảo tồn các loài mục tiêu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
đ) Rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích vùng bảo vệ Hành lang:
 Các chủ rừng ưu tiên nguồn lực để thực hiện các nội dung sau:
 - Chủ động đánh giá tài nguyên rừng, đa dạng sinh học rừng theo quy định hiện hành về cập nhật diễn biến rừng;
- Rà soát hiện trạng diện tích rừng và đất rừng; xác định các phân mảnh trong Hành lang để ưu tiên lồng ghép nguồn lực đầu tư phục hồi rừng từ các chương trình của Nhà nước và các chương trình, dự án có cùng mục tiêu;
- Tiếp tục rà soát, xác định các hoạt động lâm sinh phù hợp với từng trạng thái rừng, gồm: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh không trồng bổ sung, có trồng bổ sung và trồng làm giàu rừng; trồng rừng phục hồi bằng cây bản địa; gắn với lập các dự án hấp thụ và tích luỹ cácbon rừng; tham gia chứng chỉ rừng đối với rừng tự nhiên;
- Tiếp tục rà soát, lựa chọn các cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ các hoạt động quản lý Hành lang;
g) Xây dựng kế hoạch và thí điểm mô hình các biện pháp bảo tồn hiệu quả ngoài khu rừng đặc dụng ở trong Hành lang.
 Lựa chọn từ 3 khu rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng dân cư đáp ứng tiêu chí[footnoteRef:1] để tổ chức thí điểm mô hình hoạt động các biện pháp bảo tồn hiệu quả ngoài khu rừng đặc dụng ở trong Hành lang. [1:  Viết tắt từ tiếng Anh là OECM: Other Effective area-based Conservation Measures] 

 h) Xây dựng quy chế phối hợp và Ban điều phối quản lý Hành lang
[bookmark: _Toc40233960]Để kế hoạch có thể triển khai đáp ứng yêu cầu mục tiêu và tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan và chủ rừng liên quan trong Hành lang; đồng thời thành lập Ban Điều phối để tổ chức thực hiện theo quy chế.
[bookmark: _Toc40233958]2. Lồng ghép thực hiện các chính sách
a) Lồng ghép nội dung quản lý Hành lang vào tổ chức thực hiện các chính sách liên quan:
 Tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, môi trường, dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo từ các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; trên cơ sở tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả tất cả các mô hình từ các chương trình, dự án khác nhau được triển khai trong Hành lang để đề xuất nhân rộng có mô hình hiệu quả và có tính khả thi lồng ghép vào thực hiện các chương trình và chính sách bảo đảm góp phần hỗ trợ sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân cư;
b) Lồng ghép các chính sách lâm nghiệp để phát triển rừng quy hoạch phòng hộ trong Hành lang 
Các kế hoạch BV&PTR hàng năm đối với các khu rừng quy hoạch phòng hộ của các chủ rừng được ưu tiên tập trung trước ở các tiểu khu rừng trong Hành lang; sau khi hoàn thành mục tiêu trong hành lang mới triển khai các địa bàn khác.
3. Lồng ghép phát triển sinh kế bền vững
a) Lồng ghép các hoạt động trong chuỗi cung rừng trồng keo gỗ lớn có chứng chỉ rừng 
	- Khuyến khích chuyển hoá rừng trồng keo gỗ lớn có chứng chỉ rừng và khai thác giảm thiểu tác động trong chuỗi giá trị cung gỗ keo; Khuyến khích nhân rộng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với chủ rừng hộ gia đình, cá nhân để duy trì rừng gỗ lớn; 
- Hỗ trợ trồng lại rừng sau khai thác không xử lý thực bì bằng đốt và thay thế bằng sử dụng chế phẩm sinh học để phân huỷ nhanh thực bì góp phần giảm phát thải; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kỹ thuật để phát triển các dòng keo mới có tính kháng bệnh cao trồng hỗn giao giữa keo mô và keo lai để phát triển gỗ lớn thông qua tỉa thưa keo lai chừa lại keo mô;
	- Khuyến khích các chủ rừng cộng đồng, nhóm hộ xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững và tham gia chứng chỉ rừng.
	b) Hỗ trợ các chủ rừng lập dự án hấp thụ cácbon trong Hành lang:
	- Xây dựng, cải thiện và thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch hành động của thành phố về phục hồi rừng tại những vùng quy hoạch là Hành lang để góp phần phủ xanh các phân mảnh đất trống trong rừng tự nhiên thông qua từ nhiều nguồn lực và nâng cao tích luỹ cácbon rừng;
	- Hỗ trợ các chủ rừng liên kết lập dự án cung cấp dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon rừng bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng theo quy định tại nghị định số 180/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 của Chính phủ.
	c) Phát triển các mô hình tổ hợp tác dịch vụ; doanh nghiệp sơ chế hiệu quả
 Khuyến khích và tạo điều kiện nhân rộng mô hình thành lập các tổ hợp tác dịch vụ lâm nghiệp để góp phần giải quyết việc làm trên địa bàn; xây dựng các cơ sở xẻ gỗ rừng trồng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp để góp phần nâng cao thu nhập từ rừng trồng cho các chủ rừng.
d) Lồng ghép các nguồn lực để triển khai đa dạng các loại hình sản xuất:
- Tiến hành kết nối thị trường để phát triển nhiều loại hình sản xuất như trồng cây dược liệu và các loại cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng;
- Khuyến khích phát triển các mô hình trồng cây bản địa đa mục đích ở các vùng sinh cảnh dễ bị tổn thương; trồng bao quanh ranh giới lô rừng trồng để nâng cao tính đa dạng sinh học và góp phần tăng thu nhập bền vững cho chủ rừng;
đ) Lồng ghép nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả: 
Các UBND xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan chuyên môn liên quan chú ý nâng cao kỹ năng thực hành trong chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm bằng biện pháp chủ yếu “bắt tay chỉ việc” xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả thông qua tập huấn hiện trường và tổ chức các đợt tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại chỗ trong Hành lang là chủ yếu.
(chi tiết phân công trách nhiệm và thời hạn hoàn thành có phụ lục kèm theo)
3. Cơ chế tài chính cho Hành lang
Các cơ chế tài chính đang thực hiện cho Hành lang bao gồm:
	- Các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đã và đang thực hiện;
- Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ Về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
	- Nguồn từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố;
[bookmark: loai_1_name]- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 07/01/2025 của HĐND thành phố Huế quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố Huế đến năm 2030; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND ngày 08/9/2025 của HĐND thành phố Huế;
- Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 08/9/2025 của HĐND thành phố Huế Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Huế;
- Nguồn tài chính từ các dự án của WWF trên địa bàn đã được UBND thành phố phê duyệt;
- Nguồn kinh phí từ chương trình tín dụng xanh thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Nguồn liên kết kinh doanh, đầu tư phát triển bền vững giữa chủ rừng với các doanh nghiệp, hợp tác xã. 	
4. Cơ chế hưởng lợi trong Hành lang 
Thực hiện theo các chính sách và pháp luật hiện hành của từng chương trình, dự án thuộc ngân sách Nhà nước hoặc ngoài ngân sách Nhà nước, hay liên kết liên doanh cụ thể; đồng thời xác định các nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể thông qua giao kết hợp đồng giữa các đại diện liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Hlk232337998]V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch Hành lang từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; từ các chương trình, dự án đang thực hiện; các dự án GBF, SAPAN, và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành có liên quan, UBND các xã được giao chủ trì; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch Hành lang, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
[bookmark: _Hlk232338020]VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
[bookmark: _Toc40233942]1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Chủ trì tham mưu xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy chế quản lý Hành lang và nhóm điều phối để tổ chức thực hiện.
b) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý, huy động nguồn lực cho Hành lang; xây dựng cơ chế chính sách mới, thí điểm lồng ghép với các chính sách hiện có để Khuyến khích các thành phần tham gia quản lý Hành lang.
[bookmark: page24]c) Chủ trì nhóm điều phối; hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch quản lý; bảo vệ và phát triển rừng trong Hành lang; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các hoạt động trong Hành lang.
d) Phối hợp với chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và hướng dẫn UBND các xã trong việc giao đất, giao rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong Hành lang phù hợp với địa phương.
đ) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở có liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để quản lý các chủ rừng, các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong Hành lang. 
e) Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị lồng ghép hoạt động quản lý Hành lang vào các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp của tỉnh.
g) Xây dựng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch quản lý Hành lang, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND thành phố; kết thúc giai đoạn chủ trì tham mưu tổng kết và xây dựng kế hoạch quản lý Hành lang giai đoạn mói 2031-2035.
[bookmark: _Toc513735042]2. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, và các đơn vị liên quan huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện Kế hoạch thí điểm quản lý Hành lang kết nối Khu DTTN Sao La và Khu DTTN Phong Điền.
b) Tiếp nhận, tổng hợp, cân đối, phân bổ nguồn kinh phí cho các hoạt động trong Hành lang theo kế hoạch hàng năm; theo nhiệm vụ và dự án được phê duyệt. 
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.
[bookmark: _Toc40233946]3. Uỷ ban nhân dân các xã A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng 
a) Lập kế hoạch và chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong Hành lang trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện.
b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định cùng các hoạt động quản lý Hành lang; quản lý các chủ rừng tham gia vào Hành lang trên địa bàn xã.
c) Chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong Hành lang trên địa bàn xã; phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý trong việc rà soát cắm mốc ranh giới các chủ rừng trên địa bàn; thống kê, giám sát biến động diện tích đất rừng trong Hành lang.
[bookmark: page25][bookmark: _Toc40233948]d) Chỉ đạo, hướng dẫn c và Phê duyệt quy ước bảo vệ và phát triển rừng của các thôn, bản có lồng ghép cập nhật nội dung Quy chế quản lý rừng cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND thành phố và kế hoạch quản lý HLĐDSH này. 
4. BQL các Khu DTTN, các BQL rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Nam Hoà
Chịu trách nhiệm quản lý diện tích rừng trong Hành lang và thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng; tăng cường tuần tra, truy quét, ngăn chặn các vụ vi phạm đến tài nguyên rừng; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát triển bền vững Hành lang; 
Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan xây dựng, triển khai chương trình bảo tồn loài mục tiêu trong Hành lang. Bổ sung nhiệm vụ phối hợp quản lý Hành lang vào các kế hoạch BV&PTR hàng năm của các cơ quan đơn vị nêu trên.
[bookmark: _Toc40233949]5. Sự tham gia của cộng đồng dân cư; nhóm hộ và hộ gia đình, cá nhân
Các cộng đồng dân cư, nhóm hộ được giao rừng tự nhiên với tư cách là chủ rừng hoặc nhận khoán bảo vệ rừng có trách nhiệm tuân thủ quy định chung về BV&PTR, quy chế quản lý trong vùng Hành lang; phối hợp trong các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh chống chặt phá rừng, buôn bán lâm sản và động vật hoang dã trái phép; chủ động hoặc phối hợp để xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra bảo vệ rừng với các cộng đồng dân cư, chủ rừng liền kề; phối hợp giữa các cộng đồng dân cư và nhóm hộ, các hộ gia đình và cá nhân được giao đất, giao rừng để cử đại diện tham gia vào Ban Điều phối, bảo đảm có vai trò của  đại diện phụ nữ, các nhóm yếu thế.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý Hành lang, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết./.
	 
Nơi nhận:
- TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các Sở NNMT, TC;
- Quỹ BV&PTR thành phố;
- Các BQL Khu DTTN Sao La, Phong Điền;
- Các BQL RPH A Lưới, Nam Sông Hương;
- Công ty TNHH NN MTV Nam Hòa
- UBND xã A Lưới 1;
-  UBND xã A Lưới 4;
-  UBND xã A Lưới 5;
-  UBND xã Long Quảng;
- Chi cục Kiểm lâm thành phố
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, NN.
	                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                CHỦ TỊCH






































PHỤ LỤC
Phân công trách nhiệm cụ thể thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu

	TT
	Nhiệm vụ và giải pháp
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp/hỗ trợ
	Thời gian 

	1.
	Bảo tồn và phát triển bền vững Hành lang
	
	
	

	a
	 Kiểm tra, rà soát hệ thống mốc, bảng ranh giới và thay thế các mốc, bảng bị hỏng và mất trên toàn bộ diện tích Hành lang
	Các chủ rừng liên quan 
	Các chủ rừng khác giáp ranh; phòng Kinh tế các xã; các hạt kiểm lâm Khu vực
	Năm 2026-2030

	b 
	 Xây dựng các kế hoạch tuần tra; giám sát đa dạng sinh học và kế hoạch thực thi pháp luật hàng năm
	Các chủ rừng liên quan trong Hành lang
	Các chủ rừng khác giáp ranh; phòng Kinh tế các xã; các hạt kiểm lâm Khu vực
	Năm 2026-2030

	c
	 Rà soát và bổ sung quy ước BV&PTR; quy chế phối hợp giữa các thôn, bản
	Các thôn bản liên quan trong Hành lang
	Các phòng kinh tế xã; BQL dự án SAPAN, GBF; Hạt Kiểm lâm khu vực; 
	Năm 2026-2027

	d
	Bảo tồn các loài mục tiêu trong Hành lang
	các BQL Khu DTTN Sao La, Phong Điền; các BQLRCĐ
	Chi cục Kiểm lâm, các UBND xã, các Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới và Nam Đông; BQL dự án SAPAN, GBF
	Năm 2026-2030

	đ
	 Rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích vùng bảo vệ Hành lang
	BQL rừng phòng hộ A Lưới và Nam Sông Hương, các BQLRCĐ, các chủ rừng liên quan
	 Chi cục Kiểm lâm và BQL dự án SAPAN, GBF
	Năm 2026-2030

	e
	Lồng ghép nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả 
	Các UBND xã
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; các BQL 2 Khu DTTN Phong Điền, Sao La; BQL dự án SAPAN, GBF 
	Năm 2026-2030

	g
	 Xây dựng kế hoạch và thí điểm mô hình các biện pháp bảo tồn hiệu quả ngoài khu rừng đặc dụng ở trong 
	Các UBND xã A Lưới 1; A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng
	BQL các dự án SAPAN, GBF 
	Năm 2026-2030

	h
	 Xây dựng quy chế phối hợp và thành lập Ban điều phối quản lý Hành lang
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các UBND xã và tất cả các chủ rừng liên quan trong Hành lang
	Năm 2026

	2
	Lồng ghép thực hiện các chính sách
	
	
	

	a
	Lồng ghép nội dung quản lý Hành lang vào tổ chức thực hiện các chính sách liên quan 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường, BQL dự án SAPAN, GBF;
	Các UBND xã liên quan trong Hành lang
	Năm 2026-2027

	b 
	Lồng ghép các chính sách lâm nghiệp để phát triển rừng quy hoạch phòng hộ trong Hành lang 
	Các BQL rừng phòng hộ A Lưới và chủ rừng liên quan
	 Các UBND xã liên quan;
	Năm 2027-2030

	3
	 Lồng ghép phát triển sinh kế bền vững

	
	
	

	a
	Lồng ghép các hoạt động trong chuỗi cung rừng trồng keo gỗ lớn có chứng chỉ rừng gắn với lập dự án hấp thụ cácbon rừng trồng trong Hành lang
	Các UBND xã liên quan
	Chi cục Kiểm lâm; các dự án SAPA, GBF
	Năm 2026-2030

	b
	Hỗ trợ các chủ rừng lập dự án hấp thụ cácbon trong Hành lang
	Các UBND xã liên quan
	Chi cục Kiểm lâm; các dự án SAPA, GBF
	Năm 2027-2028

	c
	 Phát triển các mô hình tổ hợp tác dịch vụ; doanh nghiệp sơ chế hiệu quả

	Các UBND xã
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; BQL dự án SAPA, GBF
	Năm 2026-2030

	d
	 Lồng ghép các nguồn lực để triển khai đa dạng các loại hình sản xuất
	Các UBND xã
	Chi cục Kiểm lâm; các chủ rừng; BQL dự án SAPA, GBF
	Năm 2026-2030

	đ
	Lồng ghép nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả 
	Các UBND xã
	Sở Nông nghiệp và Môi trường; các chủ rừng liên quan; BQL dự án SAPAN, GBF 
	Năm 2026-2030
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